- УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција за период 2014-2018. године број: 02-022-149/13 („Службени гласник Oпштине Мркоњић Град“, број: 11/13), усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2014-2018. године која је била основа за израду капиталног дијела буџета за 2014. годину.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ за овај период износила је 18.798.000КМ, од чега је у 2014. години планирано 1.736.500 КМ, од чега:

- средства буџета општине Мркоњић Град за 2014. годину – 406.500 КМ,

- капитални грантови – 700.000 КМ,

- директно финансирање Владе РС и њених институција – 500.000 КМ,

- учешће грађана – 130.000 КМ.

Поред пројеката планираних ПКИ, на подручју општине у 2014. години реализовани су и други значајни пројекти  који нису били предвиђени ПКИ.  Они се углавном односе на пројекте из области саобраћајне инфрастуктуре, електрификације, пројеката из области заштите животне средине и др. Средства за финансирање ових пројеката обезбијеђена су из различитих извора (Владе Републике Српске, Јавних предузећа, Програма јавних инвестиција РС и Развојног програма РС, Владе ФБиХ, међународних донаторских организација, као и осталих слободних средстава буџета општине Мркоњић Град),  која нису укључена у изворе финансирања ПКИ за 2014. годину.

Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката на подручју општине Мркоњић Град у 2014. години износила је 841.636,80 КМ.

- ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА

У ПКИ  пројекти се воде у тринаест група и у складу са тиме је сачињена укупна листа пројеката као и вриједност улагања у поједине пројекте.

Слиједе табеле у којима су детаљно наведене групе пројеката из ПКИ-а, као и појединачни пројекти који су рађени у 2014. години.

Група 1. Путеви и улице

У ову групу пројеката утрошено је укупно  696.141,17 КМ, што је финансирано из средстава буџета општине, подршке Владе РС, Владе ФБиХ, и учешћа грађана. Учешће средстава Владе РС у овој групи пројеката је износило 208.665,30 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

| Путеви и улице | Техничке карактеристике | Утрошена средства КМ |
| --- | --- | --- |
|  | Дужина (м) | Ширина (м) |  |
| Реконструкција улице Спортске | 500 | Просјек 4,30 | 78.695,96 |
| Реконструкција и асфалтирање улице Светог Саве | 555 | Промјењива од 2,6 до 4,75 | 82.980,78 |
| Асфалтирање ул. Уроша Дреновића – крак | 160 | 2,60 | 22.977,05 |
| Асфалтирање улице Цара Лазара – крак Вујасин* | 162 | 2,60 | 14.455,35 |
| Асфалтирање улице Цара Лазара – крак Бреше* | 216 | 2,60 | 18.266,27 |
| Реконструкција улице Његошеве – крак | 34 | Просјек 5,4 | 6.154,20 |
| Реконструкција ул. Лазе Перића - Суљиновац | 150 | Промјенљиво | 11.669,05 |
| Асфалтирање ул. Дечанске* | 198 | Промјенљиво3,5-5,0 | 22.501,85 |
| Асфалтирање пута у Баљвинама | 630 | 2,6 | 52.236,99 |
| Асфалтирање пута у Митрићима | 285 | 2,6 | 26.319,15 |
| Асфалтирање пута у Брду – пут испод пумпе* | 130 | 2,6 | 11.408,33 |
| Асфалтирање пута за цркву у Ораховљанима | 380 | 2,6 | 31.806,45 |
| Асфалтирање пута у Тријебову (Пролићи – Алексићи)* | 775 | 2,6 | 68.712,93 |
| Асфалтирање пута у Старом селу (дионица 1)* | 414 | 2,6 | 35.028,63 |
| Асфалтирање пута у Старом селу (дионица 2) | 167 | 2,6 | 14.719,77 |
| Реконструкција асфалтног пута у Мајдану | 97 т |  | 17.931,42 |
| Реконструкција асфалтног пута у Ј. Потоцима | 100,4 т |  | 18.559,94 |
| Пробијање пута у насељу Подоругла | 77 | 6,00 | 5.393,70 |
| Укупно 1. | 539.817,82 |
| Насипање локалних путева са санацијом клизишта и одрона | 5620 м3 | 134.419,31 |
| Санација и крпање ударних рупа на градским улицама и локалним путевима | 130,9 т | 21.904,04 |
| Укупно 2. | 156.323,35 |
| СВЕУКУПНО (1+2) | 696.141,17 |

Напомене:  * - пројекти реализовани уз учешће грађана.

Група 2. Водоснабдјевање и регулација отпадних вода

У ову групу пројеката уложено је укупно 74.809,19 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

| Водовод | Дужина водовода (м) | Утрошена средства |
| --- | --- | --- |
| Изградња водовода у Магаљдолу (Иликтаревићи, Травари)* | 2892 | 25.947,49 |
| Изградња водовода у Новом насељу – бивши круг фабрике Мањаче | 390 | 16.298,73 |
| Реконструкација водоводне мреже у улици Спортској | 162 | 6.519,78 |
| Изградња водоводне мреже у насељу Подоругла – нови плацеви | 85 | 1.620,16 |
| Изградња канализационе мреже у ул. Цара Душана – кућа Лукач | 50 | 3.373,23 |
| Изградња базена за воду у Тријебову – Чулићи* |  | 3.499,80 |
| Пројекат за изградњу водовода за село Ораховљани** |  | 17.550,00 |
| Укупно водовод | 74.809,19 |

Напомена:  *   - пројекти реализовани уз учешће грађана

** - пројекат реализован уз суфинансирање општине Рибник.

У приказаним инвестицијама из ове групе пројеката нису представљени трошкови стручног надзора и неки други пројекти мањег износа.

Извор средстава за реализацију ових пројеката чинила су средства буџета општине Мркоњић Град и учешће грађана, углавном у финансирању извођења радова (ископи и затрпавање канала и грађевински радови).

Група 3. Топлификација, електрификација и јавна расвјета

У оквиру ове групе пројеката, а односи се на јавну расвјету, није било нових значајнијих  улагања, већ одржавање, измјештање и поправке постојећих система јавне расвјете.

Санацију нисконапонске електро мреже обавља „Електродистрибуција“ Мркоњић Град.

Група 4. Саобраћај

Из ове групе пројеката ПКИ у 2014. години није било реализације неких значајнијих пројеката. У извјештајној години извршени су мањи захвати на постојећим мостовима и пропустима, рађена пројектна документација за реконструкцију градских улица, санацију мостова и др., а у циљу повећања сигурности учесника.  За ове намјене укупно је издвојено 4.036,50КМ.

Група 6. Образовање

У оквиру ове групе пројеката реализован је један пројекат мање вриједности, а односи се на уређење дворишта, односно изградњу тротоара у  ОШ „Петар Кочић“  у укупном износу од  4.030,65 КМ.

| Образовање | Буџет општине |
| --- | --- |
| Уређење дворишта у ОШ „Петар Кочић“ | 4.030,65 |
| Укупно спорт и рекреација | 4.030,65 |

Група 8. Спорт и рекреација

У ову групу пројеката уложено је укупно 14.942,25КМ, а приказ реализованог пројеката  дат је у сљедећој табели:

| Спорт и рекреација | Буџет општине |
| --- | --- |
| Изградња помоћног објекта на тениским теренима | 14.942,25 |
| Укупно спорт и рекреација | 14.942,25 |

Група 9. Екологија

У оквиру ове групе пројеката  реализован је пројекат из ове области у укупном износу од 5.241,16 КМ, а приказ реализованог пројеката  дат је у сљедећој табели:

| Пројекат | Износ КМ |
| --- | --- |
| Чишћење и уређење површине око Фудбалског стадиона | 5.241,16 |
| Укупно | 5.241,16 |

Група 12. Стамбени, пословни и друштвени домови

У ову групу пројеката уложено је укупно 39.569,38 КМ, а приказ реализованих пројеката дат је у сљедећој табели:

| Пројекти | Утрошена средства КМ |
| --- | --- |
| Уређење сале у Друштвеном дому на Котору | 11.284,69 |
| Израда пројектне документације са потребним одобрењима и сагласностима за зграду ППБ и РВИ | 28.284,69 |
| Укупно | 39.569,38 |

Група  13. Остали пројекти

У оквиру ове групе пројеката, новчана издвајања односила су се на реализацију пројекта успостављања Пословне зоне.

| Пројекти | Буџет општине КМ |
| --- | --- |
| Припрема за радове у ПЗ Подбрдо | 2.866,50 |
| Укупно | 2.866,50 |

Из осталих група предвиђених Програмом капиталних инвестиција (здравство, култура и информисање и тржнице) у извјештајном периоду није било реализације неких значајнијих капиталних пројеката.

- РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА

Рекапитулација извршених капиталних улагања на подручју општине Мркоњић Град у 2014. години према групама пројеката и изворима финансирања дата је у сљедећем табеларном приказу:

| Групе пројеката | Износ (КМ) |
| --- | --- |
| 1 - Путеви и улице | 696.141,17 |
| 2 - Водоснабдијевање и отпадне воде | 74.809,19 |
| 3 – Толификација, електрификација и јавна расвјета | 0,00 |
| 4 - Саобраћај | 4.036,50 |
| 6 - Образовање | 4.030,65 |
| 8 - Спорт и рекреација | 14.942,25 |
| 9 - Екологија | 5.241,16 |
| 12 - Стамбени, пословни и други објекти | 39.569,38 |
| 13 - Остало | 2.866,50 |
| Укупно | 841.636,80 |

- РЕЗИМЕ

И поред смањених прихода буџета као и средстава из других извора, што је довело до смањења обима улагања у капиталне пројекте у 2014. години, општина је према плану капиталних инвестиција и расположивим средствима у буџету и из других извора наставила и даље да ради на развоју инфраструктуре. У том смислу реализовани су пројекти из различитих група ПКИ:  путеви и улице, водоснабдјевање и отпадне воде, стамбени и друштвени домови и др.  Улагања у пројекте из области саобраћаја, образовања, спорта и рекреације и еколигије била су нижа од планираних пројекција због недостајућих средстава која су планирана да се повуку из екстерних извора.  Међутим, важно је напоменути да су у објекте инфраструктуре из ових група последњих година вршена значајна улагања, те да су они у задовољавајућем стању, што их није сврстало у приоритете за инвестирање у протеклој години.

Са изналажењем различитих могућности финансирања, општина ће наставити да и у наредном периоду врши инвестирање у капиталне пројекте са ширим друштвеним значајем.

Одјељење за привреду и финансије

и

Одјељење за изградњу града и      управљање имовином